Закон Ленинградской области от 18 февраля 2003 г. N 11-оз

"О региональной целевой программе "Водоохранные и водохозяйственные

работы в Ленинградской области на 2003-2005 годы"

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области

28 января 2003 года)

Статья 1.

Утвердить прилагаемую региональную целевую программу "Водоохранные и водохозяйственные работы в Ленинградской области на 2003-2005 годы".

Статья 2.

Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области 	В. Сердюков

Утверждена

областным законом

от 18 февраля 2003 г. N 11-оз

(приложение)

Региональная целевая программа

"Водоохранные и водохозяйственные работы

в Ленинградской области на 2003-2005 годы"

Содержание

Паспорт региональной целевой программы "Водоохранные и водохозяйственные

работы в Ленинградской области на 2003-2005 годы"

Глава I. Подпрограмма "Поверхностные водные объекты"

1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач подпрограммы

1.1. Оценка и анализ современного состояния поверхностных

водных объектов

1.2. Цели и задачи подпрограммы

1.3. Связь подпрограммы с другими социально-экономическими

программами

2. Обоснование мероприятий подпрограммы "Поверхностные

водные объекты"

2.1. План реализации мероприятий подпрограммы

2.1.1. Объекты 2003 года

2.1.2. Объекты 2004-2005 годов

2.2. Социальная эколого-экономическая эффективность реализации

водоохранных и водохозяйственных мероприятий

Глава II. Подпрограмма "Подземные воды"

1. Современное состояние, цели и задачи мероприятий

1.1. Анализ современного состояния использования подземных вод

1.2. Цели и задачи мероприятий подпрограммы

1.3. Связь с другими программами Правительства Ленинградской

области

2. Обоснование мероприятий подпрограммы "Подземные воды"

2.1. План реализации мероприятий

Глава III. Состав, функции и полномочия участников реализации

1. Управление Программой

2. Основные исполнители Программы

3. Формы взаимодействия участников реализации Программы

Приложение. Перечень мероприятий Программы

Паспорт

региональной целевой программы

"Водоохранные и водохозяйственные работы

в Ленинградской области на 2003-2005 годы"

| Полное наименование Программы | Региональная целевая программа "Водоохранные и водохозяйственные работы в Ленин- градской области на 2003-2005 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Ленинградской области от 15 октября 1996 года N 449 "Об утверждении ос- новных направлений водоохранных и водохозяйственных работ в Ленинградской области на период до 2005 го- да" |
| Срок реализации Программы | 2003-2005 годы |
| Цель Программы | Создание условий надежного обеспечения населения и хозяйственных объектов питьевой водой; восстановле- ние качества воды и поддержание в экологически бе- зопасном состоянии водоисточников и водных объектов в целом; обеспечение защиты населения от вредного воздействия вод |
| Основные задачи Программы | Основной задачей Программы является реализация ком- плекса водоохранных и водохозяйственных мероприя- тий, которые должны обеспечить: постепенную стабилизацию качества вод в водных объектах, являющихся в большинстве своем источника- ми питьевой воды и местами рекреации и имеющих ры- бохозяйственное значение; надежную защиту населения, проживающего в бас- сейне реки Оредеж от подтопления и затопления ст- роений и ценных в хозяйственном отношении земель; внедрение информационно-аналитической системы управления использованием и охраной водных ресурсов на территории Ленинградской области |
| Мероприятия Прог- раммы | К основным мероприятиям Программы относятся: рекон- струкция и новое строительство канализационных очистных сооружений, восстановление гидротехничес- ких сооружений Оредежского каскада, восстановление проточности гидросистем в городе Шлиссельбурге, поисковые работы на воду для обеспечения гарантиро- ванного водоснабжения населенных пунктов области, уточнение эксплуатационных запасов подземных вод, выполнение международных соглашений в сфере исполь- зования и охраны водных ресурсов |
| Объем финансовых ресурсов, заплани- рованных по Прог- рамме | Всего - 273,2 миллиона рублей из областного бюдже- та, из них на 2003 год - 78,2 миллиона рублей из обла- стного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты, соци- альный и экономи- ческий эффект, важ- нейшие целевые по- казатели Программы | Реализация Программы позволит: ввести в действие канализационные очистные сооруже- ния в городе Приморске; закончить строительные работы по восстановлению проточности и оздоровлению гидросистем в городе Шлиссельбурге; завершить ремонтно-восстановительные работы по гид- ротехническим сооружениям Оредежского каскада; завершить работы по строительству подпорной плотины на Большом Раковом озрее с целью регулирования уровня воды в озере (комплексный заказник "Раковые озера", Выборгский район); внедрить технологию по локализации и очистке под- земных вод от нефтяного и нитратного загрязнений; выполнить переоценку эксплуатационных запасов под- земных вод на территории Карельского перешейка; осуществить поисковые работы на воду для водоснаб- жения городов Гатчины, Бокситогорска, Кингисеппа. Ожидаемый экономический эффект от реализации мероп- риятий Программы - 56,3 миллиона рублей; защищается от затопления 18 населенных пунктов с населением 7708 человек и 1048 гектаров сельскохозяйственных угодий; прекращается сброс загрязняющих веществ в реки Неву, Лугу и северо-восточную часть Финского залива общим объемом - 30,8 тысячи тонн в год |
| Разработчик Прог- раммы | Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области |
| Сроки разработки Программы | 2002 год с ежегодной корректировкой перечня мероп- риятий Программы в соответствии с фактически выде- ленным объемом финансирования |
| Представитель за- казчика | Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области |
| Основные исполни- тели Программы | Государственное учреждение "Территориальный эколо- гический фонд Ленинградской области" по подпрограм- ме "Поверхностные водные объекты"; Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по Санкт-Петербургу и Ленинградс- кой области Министерства природных ресурсов Россий- ской Федерации по подпрограмме "Подземные воды" |
| Руководитель Программы: фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, адрес | Дедов Михаил Александрович - председатель комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области, тел. 276-62-35, ул. Смольно- го, д. 3 |
| Постановление о разработке Програм- мы | Постановление Правительства Ленинградской области от 26 сентября 2002 года N 169 "О проекте областно- го закона о региональной целевой программе "Водо- охранные и водохозяйственные работы в Ленинградской области на 2003-2005 годы" |
| Система организации контроля за выпол- нением Программы | Контроль за выполнением мероприятий Программы осу- ществляется представителем заказчика - комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Ле- нинградской области, за целевым использованием фи- нансовых средств - комитетом финансов Ленинградской области |

Глава I. Подпрограмма "Поверхностные водные объекты"

1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач подпрограммы

1.1. Оценка и анализ современного состояния поверхностных водных

объектов

Водные ресурсы являются важнейшим достоянием Ленинградской области. Многочисленные реки и озера интенсивно используются в целях водоснабжения, водоотведения, судоходства, рыболовства, рекреации, выработки электроэнергии.

Естественные суммарные водные ресурсы в средний по водности год составляют около 100 куб. километров. Безвозвратное водопотребление всех отраслей экономики не превышает 0,2 куб.километра, то есть составляет менее 0,2 процента водного ресурса. Одновременно повсеместно наблюдается дефицит воды питьевого качества, что объясняется загрязнением водных объектов.

Современное качество поверхностных вод по гидрохимическим, гидробиологическим и бактериологическим показателям не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Большинство водных объектов Ленинградской области, несмотря на значительное уменьшение объема сброса загрязненных сточных вод, по-прежнему характеризуются как грязные или умеренно загрязненные. При этом тенденции к улучшению качества вод за последние годы почти не наблюдается.

Анализ показывает, что в крупных реках области зафиксированы превышения значений предельно допустимых концентраций по аммонийному и нитритному азоту, нефтепродуктам и тяжелым металлам. Это говорит о том, что сточные коммунально-хозяйственные и промышленные воды не очищаются до нормативных показателей. Причинами этого являются: несовершенство технологии очистки и конструкции очистных сооружений; их гидравлическая перегрузка; неудовлетворительное техническое состояние; низкий уровень эксплуатации; медленный ввод новых мощностей.

Отсюда следует, что приоритетными водоохранными мероприятиями, которые смогут обеспечить стабилизацию качества поверхностных вод, являются работы по реконструкции и новому строительству канализационных очистных сооружений.

Проблема строительства, реконструкции, расширения и ремонта канализационных очистных сооружений и канализационных сетей населенных пунктов области остается до сих пор нерешенной.

В целом, как показывает анализ, из 25 городов области в 18 (72 процента) канализационные очистные сооружения работают с перегрузкой.

Особенно напряженное положение сложилось в городах Приморске, Приозерске, Кировске, Отрадном и Шлиссельбурге.

Представление о динамике качества работы очистных сооружений дают цифры, приведенные в таблице 1.1.

Таблица 1.1

(млн.куб.метров)

| Показатели | Год |
| --- | --- |
|  | 1991 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Объем сброшенных загряз- ненных вод, всего, | 490,5 | 358,8 | 427,3 | 423,5 | 410,4 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| без очистки | 71,6 | 86,7 | 134,1 | 106,3 | 86,2 |
| недостаточно очищенных | 418,9 | 272,1 | 293,2 | 317,22 | 324,1 |

Из данных таблицы 1.1 прослеживается (начиная с 1998 года) тенденция к ежегодному увеличению объема недостаточно очищенных сточных вод.

Усугубляет проблему качества поверхностных вод, кроме того, водный трансграничный перенос загрязняющих веществ и попадание последних в водные объекты из атмосферы с осадками.

В таблице 1.2 приведен перечень наиболее неблагополучных с точки зрения качества поверхностных вод районов.

Таблица 1.2

(процентов неудовлетворительных проб)

| N п/п | Административ-ный район | Степень загрязненности воды, используемой для хозяйственно-питьевых нужд | Анализ качества питьевой воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | санитарно- химический | микробио- логический |
| 1. | Волосовский | Максимально высокая | более 40 | более 10 |
| 2. | Волховский | Высокая | более 40 | 2,5-5,0 |
| 3. | Всеволожский | Высокая | 20-30 | 2,5-5,0 |
| 4. | Выборгский | Высокая | 10-20 | более 10 |
| 5. | Гатчинский | Высокая | 10-20 | более 10 |
| 6. | Киришский | Высокая | 20-30 | 0-2,5 |
| 7. | Лужский | Высокая | более 40 | 7,5-10 |
| 8. | Приозерский | Высокая | 30-40 | 0-2,5 |
| 9. | Тихвинский | Высокая | 20-30 | 0-2,5 |
| 10. | Тосненский | Высокая | 20-30 | 0-2,5 |

Высокая степень загрязненности воды, используемой для хозяйственно-питьевых нужд, с одной стороны, порождает ряд социальных проблем, таких как рост заболеваемости населения кишечными заболеваниями, ухудшение условий рекреации, с другой, приводит к увеличению стоимости подготовки питьевой воды для хозяйственно-бытовых нужд.

В неудовлетворительном техническом состоянии находятся гидротехнические сооружения области, что способствует увеличению степени риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с вредным воздействием вод. Это касается прежде всего каскада плотин на реке Оредеж, особенно Чикинской (Даймищенской) плотины, возведенной в середине XIX века. Работы по ее восстановлению проводились в 1961 году. В настоящее время техническое состояние плотины неудовлетворительное. По расчетам, проведенным специалистами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ленинградской области, при прорыве Чикинской плотины возможно разрушение четырех нижерасположенных плотин (Рождественской, Белогорской, Сиверской и Вырицкой), затоплению подвергнутся 18 населенных пунктов, расположенных в пойме реки Оредеж, где проживают в настоящее время более 7 тысяч человек, и более 1000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Исходя из этого, в водохозяйственные мероприятия Программы включены работы по реконструкции и восстановлению плотин Оредежского каскада.

1.2. Цели и задачи подпрограммы

Основной задачей подпрограммы является реализация комплекса водоохранных и водохозяйственных мероприятий, которые должны обеспечить:

постепенную стабилизацию качества вод в водных объектах, являющихся в большинстве своем источниками питьевой воды и местами рекреации и имеющих рыбохозяйственное значение;

надежную защиту населения города Тихвина от подтопления и затопления строений и ценных в хозяйственном отношении земель;

внедрение информационно-аналитической системы управления использованием и охраной водных ресурсов на территории Ленинградской области.

Мероприятия подпрограммы включают в себя:

новое строительство и реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений и сетей;

выполнение работ по оздоровлению и восстановлению гидрологического режима малых рек;

инженерные мероприятия защиты и затопления и подтопления города Тихвина;

восстановление гидротехнических сооружений Оредежского каскада;

проведение мониторинга поверхностных вод;

проведение научных исследований и разработку проектной документации по водоохранной и водохозяйственной тематике;

создание и поэтапное внедрение автоматизированной системы управления водохозяйственным комплексом Ленинградской области.

1.3. Связь подпрограммы с другими социально-экономическими

программами

Настоящая подпрограмма носит самостоятельный характер и одновременно связана с другими действующими на территории Ленинградской области федеральными и региональными программами, такими как: "Комплекс водоохранных мероприятий по защите бассейна Балтийского моря от загрязнений", "Возрождение Волги", "Социально-экономическое развитие приграничных районов Ленинградской области", "Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой", а также рядом международных программ.

2. Обоснование мероприятий подпрограммы "Поверхностные

водные объекты"

2.1. План реализации мероприятий подпрограммы

2.1.1. Объекты 2003 года

В таблице 2.1 приведен перечень переходящих на 2003 год водохозяйственных и водоохранных объектов. На финансирование рассматриваемой подпрограммы предусматривается выделение 59,88 миллиона рублей (разделы 1-6), из них на переходящие объекты приходится 26,85 миллиона рублей (44,8 процента).

Таблица 2.1.

(тысяч рублей)

| N п/п | Мероприятие, объект | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 год | 2002 год | 2003 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство канализа- ционных очистных соору- жений в городе Приморске | Выборгский район | 4000 | 5800 | 8400 |
| 2. | Ремонтно-восстановитель- ные работы гидротехни- ческих сооружений Оре- дежского каскада | Гатчинский район | 750 | 2000 | 5600 |
| 3. | Реконструкция канализа- ционного коллектора в городе Кировск | Кировский район | 300 | 300 | 0 |
| 4. | Строительство плотины на ручье Холодном (комп- лексный заказник "Рако- вые озера") | Выборгский район | 300 | 600 | 600 |
| 5. | Реконструкция канализа- ционных очистных соору- жений города Луги | Лужский район | 600 | 600 | 1000 |
| 6. | Проект инженерной защиты города Тихвина от под- топления и затопления | Тихвинский район | 0 | 200 | 800 |
| 7. | Схема комплексного использования и охраны малых рек Ленинградской области | Ленинградская область | 150 | 150 | 350 |
| 8. | Создание 2 очереди авто- матизированной информа- ционной системы управле- ния использования водных ресурсов | Ленинградская область | 200 | 300 | 600 |
| 9. | Обустройство водоохран- ных зон и их прибрежных защитных полос | Ленинградская область | 200 | 500 | 700 |
| 10. | Проект реконструкции канализационных очистных сооружений города Тосно | Тосненский район | 0 | 500 | 800 |
| 11. | Реконструкция канализа- ционных сетей в городе Сертолово | Город Сертолово | 0 | 1200 | 6800 |
| 12. | Реконструкция канализа- ционных сетей и насосных станций в городе Отрад- ное | Кировский район | 0 | 1300 | 1300 |
|  | Итого |  | 6850 | 15457 | 26850 |

Обоснование включения в подпрограмму мероприятий и объектов, приведенных в таблице, дано в постановлении Правительства Ленинградской области от 6 мая 2002 года N 58 "О региональной целевой программе "Водоохранные и водохозяйственные работы в Ленинградской области на 2002 год".

Схема комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна Балтийского моря включена в Программу на основании включенных в Бассейновое соглашение мероприятий.

Полностью перечень мероприятий подпрограммы на 2003 год приведен в Приложении к Программе.

2.1.2. Объекты 2004-2005 годов

Большинство мероприятий подпрограммы, как было сказано выше, являются переходящими. Представление об этом дают сведения, приведенные в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Наименование направления подпрограммы | 2004 год | 2005 год |
| --- | --- | --- |
|  | всего мероприятий | из них переходящих с 2003 года | всего мероприятий | из них переходящих с 2004 года |
|  | коли- чест- во | объем финан-сиро- вания (тыс. руб) | коли- чест- во | объем финан-сиро-вания (тыс.руб) | коли- чест- во | объем финан-сиро-вания (тыс. руб) | коли- чест- во | объем финан-сиро-вания (тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подго-товка и из-дание норма- тивно- право-вых сбор-ников по теме "Ра-цио- наль-ное ис-поль- зова-ние и охрана водных ресур-сов | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 2. Разра-ботка схем комп- лекс-ного ис- поль-зо- вания и охраны водных ресур- сов | 4 | 2000 | 4 | 2000 | 3 | 2000 | 3 | 2000 |
| 3. Строи- Тель-ные и строи- тель-но-мон-тажные работы | 16 | 54650 | 10 | 54050 | 10 | 58600 | 8 | 42600 |
| 4. Уст- ройст-во и обуст-ройст-во водо-охран-ных зон | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 |
| 5. Мо- нито- ринг и конт- роль за состо-янием водных объек- тов | 4 | 1300 | 4 | 1300 | 4 | 1300 | 4 | 1300 |
| 6.Про- ектно- иссле- дова- тель-ские и опытно -Кон- | 7 | 5100 | 5 | 3700 | 4 | 3300 | 4 | 3300 |
| струк-тор-ские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Прог- рамме: | 33 | 63850 | 25 | 61850 | 23 | 66000 | 21 | 50000 |

Из данных таблицы следует, что в 2004 году 24 объекта из 27 являются переходящими. Объем их финансирования составляет 97 процентов, что будет характерно и для 2005 года.

Вновь начинаемыми объектами 2005 года являются:

реконструкция канализационных очистных сооружений города Тосно;

реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Рахъя.

2.2. Социально-экологическая и экономическая эффективность

реализации водоохранных и водохозяйственных работ

Результаты реализации Программы имеют социально-экологический характер и позволят предотвратить поступление 30,8 тысячи тонн в год загрязняющих веществ в реки Неву и Лугу и северо-восточную часть Финского залива.

Данные о загрязнениях по водным объектам приведены в таблице 2.3

Таблица 2.3

(тонн/год)

| Наименование загрязняющих веществ | Водный объект |
| --- | --- |
|  | река Нева (створ Ново-Сара- товка) | река Луга (устье) | северо- восточная часть Финского залива | юго-восточная часть Финско- го залива | всего по водным объектам |
| БПК (органические п вещества) | 8828 | 2830 | 49 | 900 | 12607 |
| Взвешенные вещества | 11732 | 3890 | 65 | 1188 | 16875 |
| Азот общий | 750 | 230 | 44 | 38 | 1062 |
| Фосфор общий | 97 | 26 | 3,5 | 11 | 137,5 |
| СПАВ (поверхностно активные вещества) | 65 | 54 | 15 | 8 | 142 |
| Всего | 21474 | 7033 | 180,5 | 2145 | 30828,5 |

Завершение ремонтно-восстановительных работ по Оредежскому каскаду гидроузлов обеспечит защиту от затопления и подтопления 18 населенных пунктов с населением 7708 человек, расположенных в зоне влияния волны прорыва, и 1048 гектаров земель, ценных в хозяйственном отношении.

Данные по створам плотин каскада приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|          Наименование          | Население, про- | Площадь защищае-   |

|       защищаемого объекта      | живающее в зоне | мых от затопления  |

|                                | влияния волны   | сельскохозяйствен- |

|                                | прорыва         |  ных земель        |

|                                | (человек)       |  (гектаров)        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  1. Чикинская (Даймищенская) плотина                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Деревня Чикино, Даймище, село   |                 |                    |

|Рождествено  (160 приусадебных  |                 |                    |

|хозяйств)                       |       332       |         150        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       2. Рождественская плотина                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Село Рождествено, деревня Гряз- |                 |                    |

|но, деревня Выра, деревня Межно |       356       |         210        |

|(180 приусадебных хозяйств)     |                 |                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         3. Сиверская плотина                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Поселок Вырица  (314 жилых до-  |                 |                    |

|мов, авиагородок, канализацион- |                 |                    |

|ная насосная станция, две школы,|      4000       |         250        |

|детский сад)                    |                 |                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        4. Белогорская плотина                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|27 приусадебных хозяйств        |       100       |         138        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          5. Вырицкая плотина                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Поселок Вырица, 11 населенных   |                 |                    |

|пунктов Минской волости, здание |      2920       |         300        |

|фабрики "Узор"                  |                 |                    |

|————————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|

|Всего                           |      7708       |        1048        |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Предотвращенный экономический ущерб составит в целом по подпрограмме 56,3 миллиона рублей, в том числе по Оредежскому каскаду гидроузлов - 16 миллионов рублей, бассейну реки Невы - 22 миллиона рублей, бассейну реки Луги - 3,7 миллиона рублей, северо-восточному побережью Финского залива - 8,5 миллионов рублей, юго-восточной части Финского залива - 6,1 миллиона рублей.

Глава II. Подпрограмма "Подземные воды"

1. Современное состояние, цели и задачи мероприятий

1.1. Анализ современного состояния использования подземных вод

На территории Ленинградской области подземные воды распространены почти повсеместно и широко используются для целей водоснабжения. Всего в области добывает подземные воды около 1000 водопользователей, используя для этого более 3000 эксплуатационных скважин. Подавляющее число действующих водозаборов эксплуатируется с неутвержденными запасами подземных вод. Всего в области разведано 35 месторождений подземных вод, из которых 21 эксплуатируется.

Обеспеченность области подземными водами, пригодными по качественному составу для хозяйственно-питьевого использования, в целом высокая, но эти воды неравномерно распределены по территории Ленинградской области, что показывает таблица 3.1, составленная на основании информационных бюллетеней о состоянии подземных вод на территории Ленинградской области (1996-2001 годы).

Таблица 3.1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Муниципальное|    Общая    |  Прогноз    |Сведения о необеспеченных|

|п/п| образование |потребность в|эксплуатаци- |подземными водами,       |

|   |             |    воде     |   онных     |загрязненных и           |

|   |             |на 2005 год, | ресурсов,   |незащищенных участках    |

|   |             |тыс.куб.м/сут|тыс.куб.м/сут|                         |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

| 1 |      2      |       3     |       4     |             5           |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

| 1.|Бокситогорс- |     40,5    |    794,7    |На большей части террито-|

|   |кий район    |             |             |рии водоносные горизонты |

|   |             |             |             |не защищены от поверхно- |

|   |             |             |             |стного загрязнения       |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

| 2.|Волосовский  |     14,1    |    657,0    |Почти по всей территории |

|   |район        |             |             |водоносные горизонты не  |

|   |             |             |             |защищены от поверхностно-|

|   |             |             |             |го загрязнения           |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

| 3.|Волховский   |     46,5    |    103,6    |В северной части террито-|

|   |район        |             |             |рии почти полное  отсут- |

|   |             |             |             |ствие ресурсов пресных   |

|   |             |             |             |подземных вод, в том чис-|

|   |             |             |             |ле не обеспечены города  |

|   |             |             |             |Волхов, Новая Ладога,    |

|   |             |             |             |Сясьстрой, поселок Свири-|

|   |             |             |             |ца                       |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

| 4.|Всеволожский |     75,6    |    123,7    |Южная половина территории|

|   |район        |             |             |не обеспечена ресурсами  |

|   |             |             |             |пресных подземных вод, в |

|   |             |             |             |том числе город Всево-   |

|   |             |             |             |ложск, поселки Дубровка, |

|   |             |             |             |Кузьмоловский, Рахъя,    |

|   |             |             |             |им. Свердлова            |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

| 5.|Выборгский   |     85,5    |    465,6    |Северная половина терри- |

|   |район        |             |             |тории не обеспечена ре-  |

|   |             |             |             |сурсами пресных подземных|

|   |             |             |             |вод, в том числе города  |

|   |             |             |             |Каменногорск, Светогорск,|

|   |             |             |             |город Выборг (обеспечен  |

|   |             |             |             |частично)                |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

| 6.|Гатчинский   |     92,0    |    367,5    |В северо-западной части  |

|   |район        |             |             |района водоносные гори-  |

|   |             |             |             |зонты не защищены от за- |

|   |             |             |             |грязнения, отмечаются по-|

|   |             |             |             |вышенные концентрации    |

|   |             |             |             |нитратов                 |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

| 7.|Кингисеппский|     48,0    |    218,4    |Северная часть территории|

|   |район        |             |             |района не обеспечена ре- |

|   |             |             |             |сурсами пресных подземных|

|   |             |             |             |вод; западнее города Кин-|

|   |             |             |             |гисеппа (промплощадка ОАО|

|   |             |             |             |"Фосфорит") подземные во-|

|   |             |             |             |ды загрязнены нитратами, |

|   |             |             |             |сульфатами и другими ком-|

|   |             |             |             |понентами                |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

| 8.|Киришский    |     32,3    |     95,4    |На территории, прилегаю- |

|   |район        |             |             |щей к реке Волхов (в том |

|   |             |             |             |числе город Кириши),     |

|   |             |             |             |пресные подземные воды   |

|   |             |             |             |отсутствуют              |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

| 9.|Кировский    |     52,5    |     75,0    |В северной части района  |

|   |район        |             |             |почти полное отсутствие  |

|   |             |             |             |ресурсов подземных вод;  |

|   |             |             |             |не обеспечены города Ки- |

|   |             |             |             |ровск, Отрадное, Шлис-   |

|   |             |             |             |сельбург, поселки Павло- |

|   |             |             |             |во, Приладожский, Синяви-|

|   |             |             |             |но                       |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

|10.|Лодейнопольс-|     13,0    |     54,7    |Значительная часть терри-|

|   |кий район    |             |             |тории не обеспечена ре-  |

|   |             |             |             |сурсами подземных вод, в |

|   |             |             |             |том числе город Лодейное |

|   |             |             |             |Поле. Технически трудная |

|   |             |             |             |добыча подземных вод     |

|   |             |             |             |вследствие преобладания  |

|   |             |             |             |глинистых пород          |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

|11.|Ломоносовский|     65,8    |    198,1    |В северной части района  |

|   |район        |             |             |полное отсутствие ресур- |

|   |             |             |             |сов подземных вод. В юж- |

|   |             |             |             |ной части водоносные го- |

|   |             |             |             |ризонты не защищены от   |

|   |             |             |             |загрязнения, отмечаются  |

|   |             |             |             |повышенные концентрации  |

|   |             |             |             |нитратов                 |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

|12.|Лужский район|     32,6    |    580,5    |Повышенное содержание же-|

|   |             |             |             |леза в подземных водах   |

|   |             |             |             |верхних водоносных гори- |

|   |             |             |             |зонтов                   |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

|13.|Подпорожский |     13,0    |    109,5    |Технически трудная добыча|

|   |район        |             |             |подземных вод вследствие |

|   |             |             |             |преобладания глинистых   |

|   |             |             |             |пород                    |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

|14.|Приозерский  |     32,7    |    105,6    |Северная половина терри- |

|   |район        |             |             |тории не обеспечена ре-  |

|   |             |             |             |сурсами пресных подземных|

|   |             |             |             |вод, в том числе город   |

|   |             |             |             |Приозерск, поселок Куз-  |

|   |             |             |             |нечное                   |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

|15.|Сланцевский  |     23,7    |    204,5    |В районе города Сланцы   |

|   |район        |             |             |(в радиусе 10 км) эпизо- |

|   |             |             |             |дическое загрязнение под-|

|   |             |             |             |земных вод фенолами      |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

|16.|Тихвинский   |     47,4    |    347,3    |Технически трудная добыча|

|   |район        |             |             |подземных вод вследствие |

|   |             |             |             |преобладания глинистых   |

|   |             |             |             |пород. Город Тихвин обес-|

|   |             |             |             |печен подземными водами  |

|   |             |             |             |частично                 |

|———|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————|

|17.|Тосненский   |     42,9    |    216,0    |Повышенное содержание же-|

|   |район        |             |             |леза в подземных водах   |

|   |             |             |             |верхних водоносных гори- |

|   |             |             |             |зонтов                   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Общий анализ данных по обеспеченности подземными водами позволяет обоснованно выделить два основных направления изучения объектов, связанных с подземными водами, представленные в приложении к Программе разделами 7 "Оценка перспектив водоснабжения за счет подземных вод, поисковые и разведочные работы на подземные воды" и 8 "Охрана подземных вод от истощения и загрязнения, мониторинг подземных вод".

1.2. Цели и задачи мероприятий подпрограммы

Конечными целями подпрограммы являются:

решение проблем водоснабжения населенных пунктов на территории Ленинградской области за счет использования подземных источников;

обеспечение охраны подземных вод от загрязнения и истощения;

организация наиболее рационального использования имеющихся ресурсов подземных вод Ленинградской области.

Основной задачей подпрограммы является реализация комплекса запланированных Программой мероприятий, обеспечивающих достижение конечных целей, намеченных Программой.

1.3. Связь подпрограммы с другими социально-экономическими

программами Правительства Ленинградской области

Настоящая подпрограмма носит самостоятельный характер, но одновременно связана с региональными целевыми программами "Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой" и "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ленинградской области".

2. Обоснование мероприятий подпрограммы "Подземные воды"

2.1. План реализации мероприятий

Перечень мероприятий разделов 7 и 8 приложения к Программе сформирован на основании действующих нормативных документов, предложений администраций муниципальных образований, горнодобывающих предприятий и геологических организаций.

Восемь из десяти мероприятий раздела 7 "Оценка перспектив водоснабжения за счет подземных вод, поисковые и разведочные работы на подземные воды" - переходящие, их задачей является решение проблемы водоснабжения крупных населенных пунктов Ленинградской области. Мероприятия 7.9 и 7.10 новые. Мероприятие 7.9 "Оценка перспектив водоснабжения населенных пунктов. Проведение поисковых и оценочных работ на подземные воды для водоснабжения населенных пунктов в Тихвинском, Приозерском, Кировском, Волховском, Кингисеппском, Киришском районах, городе Сосновый Бор" позволяет решить проблему водоснабжения. В большинстве случаев в рамках этого мероприятия будут решаться проблемы водоснабжения небольших населенных пунктов, в которых существует неудовлетворительная ситуация с обеспечением населения качественной питьевой водой.

Мероприятие 7.10 "Оценка качественного состава подземных вод по содержанию микрокомпонентов в соответствии с новыми санитарными нормами и правилами" включено в План в связи с расширившимся перечнем требований к качественному составу питьевых вод в соответствии с введенными в действие в 2002 году Санитарными нормами и правилами 2.1.4.1074-01. Мероприятие требует отбора проб и проведения опробовательных и лабораторных работ, по результатам которых будут получены данные о новых возможностях или ограничениях использования подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В целом по разделу 7 предусматривается финансирование в объеме 12 200 тысяч рублей.

Все мероприятия раздела 8 "Охрана подземных вод от истощения и загрязнения, мониторинг подземных вод" являются переходящими и их финансирование предусматривается в объеме 1900 тысяч рублей.

Глава III. Состав, функции и полномочия участников реализации

Программы

1. Управление Программой

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы - Правительство Ленинградской области в лице комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области.

Финансирование Программы в объеме средств, предусмотренных на эти цели в расходной части областного бюджета на 2003 год, обеспечивает главный распорядитель средств - комитет финансов Ленинградской области.

Реализацию Программы осуществляют бюджетополучатели - государственное учреждение "Территориальный экологический фонд Ленинградской области" и Главное управление природных ресурсов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

Контроль за реализацией Программы и целевым использованием средств осуществляют исполнители Программы совместно с представителем заказчика.

2. Основные исполнители Программы

Функции основных исполнителей Программы возложены на государственное учреждение "Территориальный экологический фонд Ленинградской области" и Главное управление природных ресурсов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министерства природных ресурсов Российской Федерации, которые:

готовят в полном объеме договорную документацию и заключают договоры (контракты) на выполнение мероприятий Программы с соответствующими подрядными организациями;

ежеквартально представляют отчет о ходе финансирования мероприятий Программы в комитет финансов Ленинградской области;

готовят необходимые материалы по объектам Программы для рассмотрения постоянно действующей Конкурсной комиссией Ленинградской области.

3. Формы взаимодействия участников реализации Программы

Основными участниками реализации Программы являются:

государственный заказчик Программы - Правительство Ленинградской области в лице комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды;

главный распорядитель бюджетных средств - комитет финансов Ленинградской области;

исполнители Программы - государственное учреждение "Территориальный экологический фонд Ленинградской области" и Главное управление природных ресурсов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

Государственный заказчик Программы координирует деятельность участников реализации Программы, при необходимости вносит на утверждение Законодательного собрания Ленинградской области предложения по внесению изменений и дополнений в Программу, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы на текущий год, в обязательном порядке рассматривает и утверждает технические задания и программы к договорам, принимает участие в деятельности постоянно действующей Конкурсной комиссии Ленинградской области.

По строительно-монтажным работам объектов жилищно-коммунального хозяйства пакет документов договорной документации согласовывается, кроме того, с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Правительства Ленинградской области.

Главный распорядитель перечисляет бюджетные средства в соответствии с росписью расходов на соответствующий финансовый год, реестром заключенных договоров и представленными в комитет финансов Ленинградской области актами приемки-сдачи работ.

Исполнитель Программы:

1. Организует выполнение мероприятий Программы.

2. Представляет представителю государственного заказчика для рассмотрения и утверждения технические задания ко всем договорам, заключаемым в рамках Программы. Финансирование по договорам, заключаемым с исполнителем, осуществляется только при наличии утвержденного комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области технического задания.

3. Ежеквартально представляет отчет о ходе выполнения работ в комитет финансов Ленинградской области и заказчику Программы. В случае необходимости замены объектов или невозможности реализации мероприятий своевременно извещает об этом заказчика Программы.

Приложение

к Программе

Перечень мероприятий программы

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Мероприятие,| Терри-|         Планируемые объемы финансирования по годам (тысяч рублей)          |  Эконо- |  Прямой  |Целевое|Испол-|

|   объект   |  тори-|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|  мичес- |получатель| назна-|нитель|

|            | альная| всего |       2003 год       |       2004 год       |       2005 год       |  кое со-| (код со- | чение | меро-|

|            |принад-|       |——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|  держа- |  гласно  |(раздел| прия-|

|            |  леж- |       |феде-|обла-|мест-|про-|феде-|обла-|мест-|про-|феде-|обла-|мест-|про-|ние (эле-| ведомст- | согла-|  тия |

|            | ность |       |раль-|стной|ные  |чие |раль-|стной|ные  |чие |раль-|стной|ные  |чие |  менты  |  венной  |  сно  |      |

|            |(муни- |       | ный |бюд- |бюд- |ис- | ный |бюд- |бюд- |ис- | ный |бюд- |бюд- |ис- |  расхо- |классифи- | функ- |      |

|            |ципаль-|       | бюд-|жет  |жеты |точ-| бюд-|жет  |жеты |точ-| бюд-|жет  |жеты |точ-| дов сог-|  кации)  |  цио- |      |

|            |  ное  |       | жет |     |     | ни-| жет |     |     | ни-| жет |     |     | ни-|  ласно  |          | наль- |      |

|            |образо-|       |     |     |     | ки |     |     |     | ки |     |     |     | ки |  эконо- |          |  ной  |      |

|            | вание)|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |  мичес- |          | клас- |      |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |   кой   |          | сифи- |      |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    | класси- |          |кации) |      |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |   фика- |          |       |      |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |   ции)  |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|      1     |   2   |   3   |  4  |  5  |  6  |  7 |  8  |  9  |  10 | 11 |  12 |  13 |  14 | 15 |    16   |    17    |   18  |  19  |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        1. Разработка и внедрение нормативно-правовых документов по оздоровлению водной среды                        |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1.1. Подго- |Ленин- |  280  |  0  |  80 |  0  |  0 |  0  |  100|  0  |  0 |  0  |  100|  0  |  0 |  113110 |Государст-|  0901 | Феде-|

|товка и из- |град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |  венное  |       | раль-|

|дание трех  |ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         | учрежде- |       | ное  |

|выпусков    |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |ние "Тер- |       | госу-|

|нормативно- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |риториаль-|       | дар- |

|правового   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |ный эконо-|       |ствен-|

|сборника    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         | мический |       | ное  |

|"Рациональ- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         | фонд Ле- |       |учреж-|

|ное исполь- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         | нинград- |       |дение |

|зование и   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |   ской   |       |"Балт-|

|охрана вод- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         | области  |       | вод- |

|ных ресур-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         | (далее - |       | хоз" |

|сов"        |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |   Фонд)  |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|Итого по    |       |  280  |  0  |  80 |  0  |  0 |  0  |  100|  0  |  0 |  0  |  100|  0  |  0 |         |          |       |      |

|разделу     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                               2. Разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов                                |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|2.1. Схемы  |Ленин- | 1250  |  0  | 350 |  0  |  0 |  0  |  400|  0  |  0 |  0  |  500|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 | Госу-|

|комплексного|град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | дар- |

|использова- |ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ствен-|

|ния и охраны|область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ное  |

|малых рек   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |учреж-|

|Ленинградс- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |дение |

|кой области |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | "Го- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ловной|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |науч- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |  но- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |про-  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ектный|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | центр|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | "Лен-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |  вод-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |  про-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |  ект"|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |(далее|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |   -  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |Центр |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | "Лен-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |  вод-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |  про-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ект") |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|2.2. Разра- |Ленин- | 1250  |  0  | 350 |  0  |  0 |  0  |  400|  0  |  0 |  0  |  500|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Санкт-|

|ботка инфор-|град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |Петер-|

|мационно-мо-|ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |бургс-|

|делирующего |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | кий  |

|комплекса   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |науч- |

|управления  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ный  |

|реками Ле-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |центр |

|нинградской |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | Рос- |

|области     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | сий- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ской |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |акаде-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | мии  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |наук  |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|2.3. Разра- |Ленин- | 2600  |  0  | 600 |  0  |  0 |  0  | 1000|  0  |  0 |  0  | 1000|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|ботка схемы |град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|комплексного|ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|использова- |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|ния и охраны|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|водных ре-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|сурсов бас- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|сейна Бал-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|тийского мо-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ря          |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|(долевое    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|участие Ле- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|нинградской |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|области)*   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|2.4. Разра- |Ленин- |  400  |  0  | 200 |  0  |  0 |  0  |  200|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Центр |

|ботка новой |град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |"Лен- |

|редакции    |ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | вод- |

|бассейновых |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | про- |

|соглашений  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ект" |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|Итого по    |       | 5500  |  0  | 1500|  0  |  0 |  0  | 2000|  0  |  0 |  0  | 2000|  0  |  0 |         |          |       |      |

|разделу     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                   3. Защита водных объектов от загрязнения, засорения и истощения                                   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|3.1. Строи- |Выборг-| 28000 |  0  | 8400|  0  |  0 |  0  | 9600|  0  |  0 |  0  |10000|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|тельство ка-|ский   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|нализацион- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ных очистных|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|сооружений в|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|городе      |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|Приморске   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.2. Капи-  |Киров- | 2000  |  0  | 0   |  0  |  0 |  0  | 1000|  0  |  0 |  0  | 1000|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|тальный ре- |ский   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|монт канали-|район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|зационного  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|коллектора в|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|городе      |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|Кировске    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.3. Завер- |Выборг-|  600  |  0  | 600 |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Закры-|

|шение строи-|ский   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | тое  |

|тельства    |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |акцио-|

|плотины на  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |нерное|

|ручье Холод-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |  об- |

|ном (терри- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |щество|

|тория комп- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |"Строй|

|лексного за-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |монтаж|

|казника "Ра-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | -324"|

|ковые озе-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ра")        |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.4. Техни- |Лужский| 9000  |  0  | 1000|  0  |  0 |  0  | 3000|  0  |  0 |  0  | 5000|  0  |  0 |  113100 |   Фонд   |  0901 |Муни- |

|ческое пере-|район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |  ци- |

|вооружение и|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |паль- |

|реконструк- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ное  |

|ция канали- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |пред- |

|зационных   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |прия- |

|очистных    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | тие  |

|сооружений  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |"Луж- |

|города Луги |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ский  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |водо- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |канал"|

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.5. Рекон- |Гатчин-| 11400 |  0  | 2000|  0  |  0 |  0  | 4000|  0  |  0 |  0  | 5400|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|струкция ка-|ский   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|нализацион- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ных очистных|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|сооружений  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|поселка Лу- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|каши и де-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|ревни Пудо- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|мяги        |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.6. Рекон- |Киров- | 4300  |  0  | 1300|  0  |  0 |  0  | 1500|  0  |  0 |  0  | 1500|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|струкция ка-|ский   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|нализацион- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ных сетей   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|города      |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|Отрадное    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.7. Строи- |Прио-  | 2500  |  0  | 0   |  0  |  0 |  0  | 2500|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|тельство ка-|зерский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|нализацион- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ных очистных|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|сооружений  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|поселка Мо- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|торное      |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.8. Рекон- |Город  | 31000 |  0  | 6800|  0  |  0 |  0  |15200|  0  |  0 |  0  | 9000|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|струкция ка-|Серто- |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|нализацион- |лово   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ных сетей   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|города      |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|Сертолово   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.9. Строи- |Город  | 15700 |  0  | 1200|  0  |  0 |  0  | 8750|  0  |  0 |  0  | 5750|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|тельные ра- |Шлис-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|боты по вос-|сель-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|становлению |бург   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|и оздоровле-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|нию гидро-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|систем Ста- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|роладожско- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|го, Малонев-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ского кана- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|лов и прото-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ки Малой    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Невки, вклю-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|чая проект- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ные работы  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.10. Рекон-|Гатчин-| 17600 |  0  | 5600|  0  |  0 |  0  | 6000|  0  |  0 |  0  | 6000|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|струкция    |ский   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|гидротехни- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ческих соо- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|ружений Оре-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|дежского    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|каскада     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.11. Строи-|Тоснен-|  800  |  0  | 800 |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|тельство ка-|ский   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|нализацион- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ной насосной|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|станции в   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|городе      |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|Никольское  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.12. Строи-|Город  | 10500 |  0  | 5000|  0  |  0 |  0  | 5500|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Сосно-|

|тельство    |Сосно- |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |вобор-|

|станции     |вый Бор|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ское  |

|обеззаражи- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | муни-|

|вания сточ- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ци-  |

|ных вод в   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | паль-|

|городе Сос- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ное  |

|новый Бор   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | уни- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |тарное|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | пред-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | прия-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | тие  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |"Про- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |извод-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ствен-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ное  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |объе- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |дине- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ние  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |жилищ-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | но-  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |комму-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | наль-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ного |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |хозяй-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ства" |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.13. Строи-|Воло-  |  2500 |  0  | 2500|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|тельство ка-|совский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|нализацион- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ной насосной|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|станции и   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|канализа-   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|ционного    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|коллектора в|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|7 микрорайо-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|не города   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Волосово    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.14. Бере- |Подпо- |  5000 |  0  | 2500|  0  |  0 |  0  | 2500|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|гоукрепление|рожский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|реки Важенки|район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|в деревне   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|Курпово     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.15. Рекон-|Тоснен-|  6000 |  0  | 0   |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  | 6000|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|струкция ка-|ский   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|нализацион- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ных очистных|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|сооружений  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|города Тосно|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.16. Рекон-|Всево- |  5000 |  0  | 0   |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  | 5000|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|струкция ка-|ложский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|нализацион- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ных очистных|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|сооружений  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|поселка     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|Рахья       |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.17. Строи-|Ломоно-| 13400 |  0  | 5400|  0  |  0 |  0  | 4000|  0  |  0 |  0  | 4000|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|тельство ка-|совский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|нализацион- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ных очистных|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|сооружений  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|поселка Ле- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|бяжье       |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.18. Строи-|Город  | 5800  |  0  | 5800|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Откры-|

|тельство    |Волхов |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | тое  |

|коллектора  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |акцио-|

|хозяйствен- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |нерное|

|но-бытовых  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |обще- |

|стоков под  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ство |

|железнодо-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |"Водо-|

|рожным мос- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |канал |

|том, 2 этап |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |Сер-  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |вис"  |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.19. Рекон-|Тоснен-|  5000 |  0  | 0   |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  | 5000|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|струкция ка-|ский   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|нализацион- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ных очистных|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|сооружений  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|государст-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|венного     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|предприятия |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|"Восточный" |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.20. Рекон-|Волхов-| 9000  |  0  | 0   |  0  |  0 |  0  | 4500|  0  |  0 |  0  | 4500|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|струкция ка-|ский   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|нализацион- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ных очистных|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|сооружений  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|деревни Бе- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|режки       |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|3.21. Рекон-|Слан-  |  4000 |  0  | 0   |  0  |  0 |  0  | 2000|  0  |  0 |  0  | 2000|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|струкция ка-|цевский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|нализацион- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ных очистных|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|сооружений  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|деревни Заг-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|ривье       |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|Итого по    |       | 189100|  0  |48900|  0  |  0 |  0  |70050|  0  |  0 |  0  |70150|  0  |  0 |         |          |       |      |

|разделу     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                            4. Устройство и обустройство водоохранных зон                                            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|4.1. Меро-  |Ленин- |   800 |  0  |  200|  0  |  0 |  0  |  300|  0  |  0 |  0  |  300|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 | Феде-|

|приятия по  |град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | раль-|

|устройству и|ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |  ное |

|обустройству|область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |госу- |

|водоохранных|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |дарст-|

|зон (изго-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |венное|

|товление и  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |учреж-|

|установка   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |дение |

|водоохранных|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |"Балт-|

|знаков в во-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | вод- |

|доохранных  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | хоз" |

|зонах водных|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|объектов Ле-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|нинградской |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|области)    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|Итого по    |       |   800 |  0  |  200|  0  |  0 |  0  |  300|  0  |  0 |  0  |  300|  0  |  0 |         |          |       |      |

|разделу     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                       5. Мониторинг и контроль за состоянием водных объектов                                        |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|5.1. Прове- |Ленин- |   800 |  0  |  200|  0  |  0 |  0  |  300|  0  |  0 |  0  |  300|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Госу- |

|дение опера-|град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |дарст-|

|тивного мо- |ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |венное|

|ниторинга   |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |учреж-|

|водных      |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | дение|

|объектов Ле-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | "Ле- |

|нинградской |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | нин- |

|области в   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |градс-|

|период про- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |  кий |

|пуска весен-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |обла- |

|него поло-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |стной |

|водья       |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |центр |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |  по  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |гидро-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |метео-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |роло- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |гии и |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |мони- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |торин-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |гу ок |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ружа-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ющей  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |среды"|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |(далее|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |-Центр|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |по ги-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |дроме-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |теоро-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |логии)|

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|5.2. Осущес-|Ленин- | 600   |  0  | 200 |  0  |  0 |  0  |  200|  0  |  0 |  0  |  200|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Феде- |

|твление гос-|градс- |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |раль- |

|ударствен-  |  кая  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ное   |

|ного контро-|область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |госу- |

|ля качества |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |дарст-|

|сточных вод |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |вен-  |

|водопользо- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ное   |

|вателей Ле- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |учре- |

|нинградской |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ждение|

|области     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |"Балт-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |вод-  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |хоз"  |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|5.3. Долевое|Ленин- | 1000  |  0  | 200 |  0  |  0 |  0  |  400|  0  |  0 |  0  |  400|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Центр |

|участие в   |градс- |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|реализации  |  кая  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |гидро-|

|международ- |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |метео-|

|ных соглаше-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |роло- |

|ний по тран-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |гии   |

|сграничным  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|водным объе-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ктам между  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Российской  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Федерацией и|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Эстонской   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Республикой |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|5.4. Долевое|Ленин- | 1000  |  0  | 200 |  0  |  0 |  0  |  400|  0  |  0 |  0  |  400|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Центр |

|участие в   |градс- |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|реализации  |  кая  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |гидро-|

|международ- |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |метео-|

|ных соглаше-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |роло- |

|ний по тран-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |гии   |

|сграничным  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|водным объе-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ктам между  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Российской  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Федерацией и|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Финляндской |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Республикой |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|5.5. Осу-   |Ленин- |  4500 |  0  | 1500|  0  |  0 |  0  | 1500|  0  |  0 |  0  | 1500|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 | Бал- |

|ществление  |град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |тийс- |

|контроля за |ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | кая  |

|состоянием  |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | спе- |

|водной среды|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |циали-|

|на основных |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |зиро- |

|судоходных  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ванная|

|участках    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |морс- |

|Финского за-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | кая  |

|лива        |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | инс- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |пекция|

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|Итого по    |       |  7900 |  0  | 2300|  0  |  0 |  0  | 2800|  0  |  0 |  0  | 2800|  0  |  0 |         |          |       |      |

|разделу     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                6. Проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы по восстановлению и охране водных объектов                |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|6.1. Проект |Всево- |  1500 |  0  | 1000|  0  |  0 |  0  |  500|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|реконструк- |ложский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|ции канали- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|зационных   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|очистных    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|сооружений  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|поселка     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|Рахья       |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|6.2. Проек- |Ленин- | 2600  |  0  | 600 |  0  |  0 |  0  | 1000|  0  |  0 |  0  | 1000|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|тирование и |град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|создание    |ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|второй оче- |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|реди авто-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|матизирован-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|ной системы |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|управления  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|водопользо- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ванием Лен- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|нинградской |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|области     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|6.3. Проект |Тихвин-| 1500  |  0  | 800 |  0  |  0 |  0  |  700|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|инженерной  |ский   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|защиты от   |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|подтопления |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|и затопления|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|города      |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|Тихвин      |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|6.4. Разра- |Ленин- | 2000  |  0  | 400 |  0  |  0 |  0  |  400|  0  |  0 |  0  | 1200|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|ботка и реа-|град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|лизация про-|ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|граммы обе- |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|спечения бе-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|зопасности  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|гидротехни- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|ческих соо- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ружений на  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|территории  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Ленинградс- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|кой области |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|на 2005-2010|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|годы        |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|6.5. Разра- |Слан-  | 600   |  0  | 600 |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|ботка про-  |цевский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|екта канали-|район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|зационных   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|очистных    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|сооружений  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|деревни     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|Загривье    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|6.6. Разра- |Ленин- | 200   |  0  | 200 |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Санкт-|

|ботка прин- |град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |Петер-|

|ципов квоти-|ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |бургс-|

|рования и   |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | кий  |

|распределе- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |науч- |

|ния нагрузки|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |но-ис-|

|между водо- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |следо-|

|пользовате- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |вате- |

|лями бассей-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |льский|

|на реки Се- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |центр |

|лезневки на |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |эколо-|

|основе прое-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |гичес-|

|кта предель-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | кой  |

|но допусти- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |безо- |

|мых вредных |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |пас-  |

|воздействий |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ности |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |Рос-  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |сийс- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | кой  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |акаде-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | мии  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |наук  |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|6.7. Проект |Тосне- |  1500 |  0  |  700|  0  |  0 |  0  |  800|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|реконструк- |нский  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|ции канали- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|зационных   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|очистных    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|сооружений  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|города Тосно|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|6.8. Разра- |Ленин- |  1200 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  600|  0  |  0 |  0  |  600|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|ботка спе-  |град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|циализиро-  |ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ванной гео- |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|информацион-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|ной системы |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|по определе-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|нию гидроло-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|гических ха-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|рактеристик |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|водного     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|объекта в   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|расчетном   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|створе в ус-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ловиях недо-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|статочных   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|данных наб- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|людений (на |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|основе раз- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|рабатываемой|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|базы объек- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|тов Ленин-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|градской об-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ласти)      |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|6.9. Долевое|Ленин- |  1800 |  0  | 0   |  0  |  0 |  0  |  800|  0  |  0 |  0  | 1000|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|участие Ле- |град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|нинградской |ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|области в   |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|межправи-   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|тельственных|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|соглашениях |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|6.10. Доле- |Ленин- | 500   | 0   | 500 |  0  | 0  |  0  |  0  | 0   | 0  | 0   |  0  |   0 |  0 | 113110  | Фонд     | 0901  |Санкт-|

|вое участие |град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |Петер-|

|Ленинградс- |ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |бургс-|

|кой области |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кая   |

|в финансиро-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |общес-|

|вании прове-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |твен- |

|дения Дней  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ная   |

|Балтийского |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |орга- |

|моря        |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |низа- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ция   |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |"Экол-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |огия и|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |биз-  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |нес"  |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|6.11. Проект|Ломоно-| 1200  |  0  | 600 |  0  |  0 |  0  |  600|  0  | 0  |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Закры-|

|восстановле-|совский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |тое   |

|ния и эколо-|район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |акцио-|

|гического   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |нерное|

|оздоровления|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |общес-|

|водохозяйст-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |  тво |

|венных сис- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |"Инже-|

|тем рек Ст- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |нерный|

|релки и     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |центр |

|Кикенки     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |всеро-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ссийс-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кого  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |науч- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |но-ис-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |следо-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |вате- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |льско-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |  го  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |инсти-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | тута |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |гидро-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |тех-  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ники" |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|6.12. Разра-|Ленин- | 400   |  0  | 0   |  0  |  0 |  0  |  200|  0  |  0 |  0  |  200|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Центр |

|ботка проек-|град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |"Лен- |

|та региона- |ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | вод- |

|льной целе- |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | про- |

|вой програм-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ект"  |

|мы "Водоох- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ранные и во-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|дохозяйстве-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|нные работы |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|в Ленинград-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ской области|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|на 2006-2010|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|годы"       |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|6.13. Разра-|Ленин- | 1500  |  0  | 500 |  0  |  0 |  0  |  500|  0  |  0 |  0  |  500|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Центр |

|ботка проек-|град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |"Лен- |

|тов водоох- |ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | вод- |

|ранных зон в|область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | про- |

|составе ге- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ект"  |

|неральных   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|планов раз- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|вития горо- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|дов Ленин-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|градской об-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ласти       |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|6.14.Проект |Тосне- |  1500 |  0  | 1000|  0  |  0 |  0  |  500|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|реконструк- |нский  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|ции канали- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|зационных   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|очистных    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|сооружений  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|государст-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|венного     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|предприятия |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|"Совхоз Вос-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|точный"     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|Итого по    |       | 18000 |   0 | 6900|  0  |  0 |  0  | 6600|   0 |  0 |  0  |4500 | 0   | 0  |         |          |       |      |

|разделу     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|              7. Оценка перспектив водоснабжения за счет подземных вод, поисковые и разведочные работы на подземные воды             |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|7.1. Анализ |Выборг-|   200 |  0  |  200|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |Главное   |  0901 |Госу- |

|существующе-|ский   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |управление|       |дарст-|

|го и оценка |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |природных |       |венное|

|перспектив- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |ресурсов и|       |феде- |

|ного водо-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |охраны ок-|       |раль- |

|снабжения   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |ружающей  |       | ное  |

|населенных  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |среды     |       | уни- |

|пунктов в   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |Санкт-    |       |тарное|

|Выборгском  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |Петербурга|       |пред- |

|районе      |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |и Ленин-  |       |прия- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |градской  |       | тие  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |области   |       |"Пе-  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |Министер- |       |тер-  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |ства при- |       |бург- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |родных ре-|       |ская  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |сурсов    |       |комп- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |Российской|       |лекс- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |Федерации |       | ная  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |(далее -  |       |геоло-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |Управле-  |       |гичес-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |ние)      |       | кая  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |экспе-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |диция"|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |(да-  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |лее - |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |Экспе-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |диция)|

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|7.2. Пере-  |Город  |   400 |  0  |  400|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |Экспе-|

|оценка запа-|Гатчи- |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |диция |

|сов подзем- |на,    |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ных вод     |Гатчин-|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Ижорского   |ский,  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|месторожде- |Ломоно-|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ния с целью |совский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|оптимизации |и Воло-|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|условий во- |совский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|доснабжения |районы |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|города Гат- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|чины        |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|7.3. Оценка |Город  | 1580  |  0  | 1580|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |Экспе-|

|перспектив  |Иван-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |диция |

|водоснабже- |город  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ния города  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Ивангорода  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|из Ломоно-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|совского во-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|доносного   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|горизонта   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|7.4. Поиско-|Бокси- |  1600 |  0  | 1600|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |Экспе-|

|вые и оце-  |тогорс-|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |диция |

|ночные рабо-|кий    |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ты на воду  |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|для водо-   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|снабжения   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|города Бок- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ситогорска  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|7.5. Поиско-|Кинги- |   200 |  0  |  200|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |Экспе-|

|вые и оце-  |сеппс- |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |диция |

|ночные рабо-|кий    |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ты на под-  |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|земные воды |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|для водо-   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|снабжения   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|города Кин- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|гисеппа     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|7.6. Дораз- |Город  |  4770 |  0  | 2770|  0  |  0 |  0  | 2000|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |Обще- |

|ведка и пе- |Пикале-|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ство с|

|реоценка    |во     |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |огра- |

|эксплуата-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ничен-|

|ционных за- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ной  |

|пасов под-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ответ-|

|земных вод  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ствен-|

|для хозяйст-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ностью|

|венно-питье-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |"Триа-|

|вого водо-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |да"   |

|снабжения   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|города      |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Пикалево    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|7.7. Поиско-|Тоснен-|   150 |  0  |  150|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |Севе- |

|во-оценочные|ский   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ро-за-|

|работы на   |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |падное|

|подземные   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |госу- |

|воды для во-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |дарст-|

|доснабжения |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |венное|

|города Тос- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |геоло-|

|но, работы  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |гичес-|

|по програм- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | кое  |

|мам монито- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |пред- |

|ринга под-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |прия- |

|земных вод  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | тие  |

|на месторож-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |(да-  |

|дении "Тос- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | лее -|

|ненское" и  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |"Сев- |

|исследованию|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | зап- |

|газопроявле-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | гео- |

|ний         |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ло-  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | гия")|

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|7.8. Оценка |Слан-  |  1300 |  0  |  600|  0  |  0 |  0  |  700|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |Опре- |

|эксплуата-  |цевский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|ционных за- |район  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|пасов под-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|земных шахт-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|ных вод для |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|использова- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|ния их для  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|водоснабже- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ния города  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Сланцы      |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|7.9. Оценка |Тихвин-| 13000 |  0  | 4000|  0  |  0 |  0  | 4000|  0  |  0 |  0  | 5000|  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |Опре- |

|перспектив  |ский,  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|водоснабже- |Прио-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ния населен-|зерс-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|ных пунктов.|кий,   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|Поисковые и |Киров- |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|оценочные   |ский,  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|работы на   |Волхов-|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|подземные   |ский,  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|воды для во-|Кинги- |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|доснабжения |сеппс- |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|населенных  |кий и  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|пунктов в   |Киришс-|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Тихвинском, |кий    |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Приозерском,|районы,|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Кировском,  |город  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Волховском, |Сосно- |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Кингисеппс- |вый Бор|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ком,        |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Киришском   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|районах,    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|городе Сос- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|новый Бор   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|7.10. Оценка|Ленин- |  1100 |  0  |  700|  0  |  0 |  0  |  400|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |Опре- |

|качественно-|град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|го состава  |ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|подземных   |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|вод по со-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|держанию    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|микрокомпо- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|нентов в    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|соответствии|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|с новыми са-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|нитарными   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|нормами и   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|правилами   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|(СанПиН     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|2.3.2.1078- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|01, СанПиН  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|2.1.1.1071- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|01)         |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|7.11.Поиско-|Ленин- |  3000 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  | 1000|  0  |  0 |  0  | 2000|  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |Опре- |

|вые и оце-  |град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|ночные рабо-|ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ты на под-  |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|земные воды |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|для водо-   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|снабжения   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|населенных  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|пунктов на  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|территории  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|области по  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|заявкам му- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ниципальных |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|образований |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|и структур- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ных подраз- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|делений Пра-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|вительства  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Ленинградс- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|кой области |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|7.12. Регио-|Выборг-|  1000 |  0  | 0   |  0  |  0 |  0  |  500|  0  |  0 |  0  |  500|  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |"Сев- |

|нальная пе- |ский,  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | зап- |

|реоценка    |Прио-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | гео- |

|эксплуата-  |зерс-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |логия"|

|ционных за- |кий,   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|пасов под-  |Всево- |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|земных вод  |ложский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|на террито- |районы |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|рии Карельс-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|кого пере-  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|шейка       |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|Итого по    |       | 28300 |  0  |12200|  0  |  0 |  0  | 8600|  0  |  0 |  0  | 7500|  0  |  0 |         |          |       |      |

|разделу     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                            8. Охрана подземных вод от истощения и загрязнения, мониторинг подземных вод                             |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|8.1. Обсле- |Ломоно-|  580  |  0  | 580 |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |"Сев- |

|дование во- |совс-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | зап- |

|дозаборных, |кий,   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | гео- |

|резервных и |Лодей- |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |логия"|

|бесхозных   |нополь-|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|скважин на  |ский,  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|территории  |Подпо- |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Ломоносовс- |рожский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|кого, Лодей-|районы |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|нопольского |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|и Подпорожс-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|кого районов|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|8.2. Изуче- |Город  |   120 |  0  | 120 |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |"Сев- |

|ние и разра-|Шлис-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | зап- |

|ботка мероп-|сель-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | гео- |

|риятий по   |бург   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |логия"|

|защите от   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|негативного |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|влияния про-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|цессов под- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|топления в  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|районе горо-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|да Шлиссель-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|бурга       |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|8.3. Исполь-|Выборг-|   400 |  0  |  400|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |Опре- |

|зование и   |ский,  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|охрана под- |Прио-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|земных вод  |зерский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|на пригра-  |районы |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|ничной тер- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|ритории Ле- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|нинградской |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|области     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|8.4. Монито-|Ленин- |  3000 |  0  |  800|  0  |  0 |  0  | 1000|  0  |  0 |  0  | 1200|  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |"Сев- |

|ринг подзем-|град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | зап- |

|ных вод на  |ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | гео- |

|территории  |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |логия"|

|Ленинградс- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|кой области |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|8.5. Разра- |Гатчин-| 10000 |  0  | 0   |  0  |  0 |  0  | 4000|  0  |  0 |  0  | 6000|  0  |  0 |  113110 |Управление|  0901 |Опре- |

|ботка и     |ский,  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|внедрение   |Ломоно-|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|технологий  |совский|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | по   |

|по локализа-|районы |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |итогам|

|ции и очист-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |кон-  |

|ке подземных|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |курса |

|вод от неф- |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|тяного и    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|нитратного  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|загрязнений |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|на участках |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|водозаборов |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|поселка Суй-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|да и деревни|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|Лаголово    |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|Итого по    |       | 14100 |  0  | 1900|  0  |  0 |  0  | 5000|  0  |  0 |  0  | 7200|  0  |  0 |         |          |       |      |

|разделу     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                          9. Прочие расходы                                                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|9.1. Подго- |Ленин- |  1800 |  0  |  550|  0  |  0 |  0  |  600|  0  |  0 |  0  |  650|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Госу- |

|товка тен-  |град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |дарст-|

|дерной доку-|ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |венное|

|ментации и  |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |учреж-|

|проведение  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |дение |

|конкурсов   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |"Аген-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |тство |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |эконо-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |мичес-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | кого |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |разви-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | тия  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |Ленин-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |градс-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | кой  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |облас-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ти"  |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|9.2. Средст-|Ленин- |  1850 |  0  | 1850|  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  0  |  0  |  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 | Фонд |

|ва на содер-|град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|жание дирек-|ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|ции Фонда   |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|(май-декабрь|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|2003 года)  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|Итого по    |       |  3650 |  0  | 2400|  0  |  0 |  0  |  600|  0  |  0 |  0  |  650|  0  |  0 |         |          |       |      |

|разделу     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         10. Средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и непредвиденные расходы                       |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|10.1.Средст-|Ленин- |  4720 |  0  | 1820|  0  |  0 |  0  | 1450|  0  |  0 |  0  | 1450|  0  |  0 |  113110 |   Фонд   |  0901 |Опре- |

|ва на ликви-|град-  |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |деля- |

|дацию пос-  |ская   |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ется  |

|ледствий    |область|       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | на   |

|чрезвычайных|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |осно- |

|ситуаций и  |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |вании |

|непредвиден-|       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |распо-|

|ные расходы |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |ряже- |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | ния  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |Губер-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |натора|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |Ленин-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |градс-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       | кой  |

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |облас-|

|            |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |  ти  |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|Итого по    |       |  4720 |  0  | 1820|  0  |  0 |  0  | 1450|  0  |  0 |  0  | 1450|  0  |  0 |         |          |       |      |

|разделу     |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

|————————————|———————|———————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|————|—————————|——————————|———————|——————|

|Итого по    |       | 273200|  0  |78200|  0  |  0 |  0  |97500|  0  |  0 |  0  |97500|  0  |  0 |         |          |       |      |

|Программе   |       |       |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |         |          |       |      |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

* финансирование по пункту 2.3. будет открыто при условии одновременного финансирования данного мероприятия всеми участниками - субъектами Российской Федераци